附件6

陆上石油安全风险专项整治工作实施方案

为贯彻落实《应急管理部办公厅关于印发2023年危险化学品安全监管工作要点和危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治等9个工作方案的通知》（应急厅〔2023〕5号）要求，有效防控陆上石油重大安全风险，坚决遏制重特大事故，制定本实施方案。

一、总体要求

围绕陆上石油天然气开采重点环节，坚持系统思维和问题导向，坚决防控重大安全风险。加强停产井安全监管，消除安全管理盲区，提升停产井本质安全水平；继续实施重点井场站场安全风险自评和深度评估，开展天然气井防硫化氢措施达标专项检查，严防硫化氢泄漏中毒事故发生。

二、工作任务

（一）停产井安全风险整治。

1.摸清整治范围。有关中央企业组织所属油气田企业按照《陆上石油天然气停产井安全风险防控指南》要求，明确停产井管理范围、风险评估分级要求和风险防控要点。设区市应急管理局汇总辖区内停产井清单报省应急管理厅。（3月底前完成）

2.企业自评及降等整改。有关中央企业组织所属油气田企业开展停产井自查自改，按照防控指南评定风险等级，制定落实“一井一策”降低风险等级方案，实现较高风险、高风险停产井清零。有关工作情况设区市应急管理局汇总后报送省应急管理厅。（8月底前完成）

（二）重点井场站场安全风险评估。

1.企业对标自评。有关中央企业组织所属油气田企业继续开展重点井场站场筛查和对标自评，设区市应急管理局汇总自评报告和问题隐患清单后报送省应急管理厅。（6月底前完成）

2.深度评估及整改提升。有关中央企业总部组织对本企业重点井场站场进行深度评估，核定安全风险等级，形成深度评估报告，督促基层企业落实整改提升措施。（9月底前完成）

（三）天然气井防硫化氢措施达标专项检查。

有关中央企业组织所属油气田企业按照《天然气井防硫化氢措施达标检查表》要求，制定实施方案，成立专项检查组，明确检查对象和任务分工，对照检查表逐井检查、逐井达标，对发现的问题隐患立查立改，对现场整改后仍不达标的井停产整改。有关工作情况设区市应急管理局汇总后报送省应急管理厅。（8月底前完成）

（四）执法检查。

省应急管理厅组织对停产井自查自改情况、重点井场站场安全风险评估情况和天然气井防硫化氢措施达标情况进行执法检查，对周边人员密集的高风险井场站场等进行抽查检查，督促企业及时整改问题隐患，对违法违规行为严肃处理。（10月底前完成）

三、工作要求

加强组织领导，有关中央企业对专项整治工作负总责，制定工作计划，细化任务分工、时间节点，明确责任，推动落实。省应急管理厅加强督促指导，及时协调解决工作过程中出现的重大问题。强化过程管控，2023年10月底前，有关中央企业将专项整治工作总结书面正式报送省应急管理厅。探索长效机制，有关中央企业要总结凝练重大风险管控有效做法，进一步完善形成企业常态化、长效化安全管理制度。